Haarlem, 26 november 2024

Liander update inzake transformatorhuisjes om het energienet te versterken

(dit de laatste informatie die wij via de gemeente hebben ontvangen)

Schotlandstraat
Hier is een elektriciteitshuisje geplaatst, eerst lichtgrijs en nu is de kleur antraciet, de standaardkleur voor straatmeubilair. Indien mogelijk is het plaatsen een beukenhaag een optie, tenzij dat ten koste zou gaan van een extra parkeerplek. De wijkraad gaat met de gemeente kijken naar de beukenhaagmogelijkheid, dat zou mooier aansluiten op het plantsoen.

Kruidenbuurt
Er is bezwaar geweest tegen de aangewezen plek op de Dillestraat, daar is besloten de trafo circa een meter op te schuiven. De omwonenden hebben hiermee ingestemd, aldus de gemeente.

Proces
Het formele proces is dat zodra de ene Liander afdeling klaar is de andere er mee verder gaat. Die maakt alle netwerken definitief, dan worden de trafo’s besteld en de monteurs ingepland. Dan gebeurt er ongeveer anderhalf jaar niks (wachten tot de spullen binnen zijn en de mensen beschikbaar) en dan komen ze de buurt in en trekken grofweg elke stoep open (zie het als een mini glasvezel project, maar dan met professionelere mensen.

Stedenbuurten 
Overigens zijn na de Kruidenbuurt de Stedenbuurten aan de beurt. Daar is als het goed is de brief nu aangekomen bij de bewoners. Hier worden weinig problemen verwacht. Men kon goede locaties vinden, wel op parkeerplekken, maar de parkeerdruk daar is niet zo hoog dat dat onoverkomelijk is. In de Landenbuurt komt er geschat maar 1 trafo bij. Die wordt los opgepakt als er groot onderhoud in de buurt komt.

Verfraaien
Tenslotte het verfraaien van de trafo. Als er iemand is die dat wil doen dan kunnen Liander en de gemeente daar een rol in spelen. Daar gelden wel wat spelregels voor, met name dat de buurt zelf akkoord moet zijn met de tekening, er mogen geen politieke of expliciete dingen op komen natuurlijk. Liander en gemeente willen het ontwerp ook goedkeuren. Dan stelt de gemeente spullen beschikbaar en een (relatief klein) bedrag voor het werk. De afwerking moet met speciaal materiaal. Dat is namelijk om het goed schoon te kunnen houden. Het beschilderen doen de gemeente alleen als er dus een initiatief van de buurt is, de gemeente doet dat niet zelf actief.

Hierbij dus oproep voor omwonenden van nieuwe trafohuisjes. Deel jullie ideeën om deze bouwsels te verfraaien met ons en dan gaan we kijken hoe we de mooiste oplossing kunnen realiseren binnen de criteria van de gemeente, stuur uw ontwerp/idee naar info@wijkraadeuropawijk.nl